## 1. Termo de Abertura do Projeto (Project Charter)

Este documento formaliza a existência do projeto, estabelece os limites de escopo e confere autoridade ao desenvolvedor/gerente do projeto para aplicar recursos na sua execução.

Informações Básicas

- Nome do Projeto: Projeto 01 — Landing Page Comercial

- Segmento: Clínica Odontológica

- Gerente de Projeto / Desenvolvedor Principal: Paulo Roberto de Souza Carpinetti

- Patrocinador (Sponsor): Proprietário da Clínica Odontológica (Cliente)

Justificativa e Propósito do Projeto (Business Case) A clínica necessita de um canal otimizado para receber tráfego proveniente de campanhas pagas e orgânicas (Instagram e Google) e convertê-lo em contatos diretos. O projeto visa construir uma Landing Page de alta conversão, eliminando atritos no fluxo do usuário até o acionamento do atendimento comercial via WhatsApp. O projeto também atende ao objetivo comercial estratégico do desenvolvedor de possuir um produto de prateleira para responder rapidamente a demandas de pequenos negócios.

Objetivos e Critérios de Sucesso

- Técnico: Implementação de código limpo demonstrando proficiência em React, Next.js e TypeScript, validado por pontuações altas no Google Lighthouse (Performance, Acessibilidade e SEO).

- Negócio: Redirecionamento eficiente do visitante para o WhatsApp através de um fluxo narrativo claro (Proposta de valor → Serviços → Diferenciais → Depoimentos → FAQ → CTA).

- Design: Entrega de uma interface estritamente Mobile-first, responsiva e com excelente UX/UI baseada em Tailwind CSS.

Requisitos de Alto Nível

- Stack Tecnológico: Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS.

- Infraestrutura: Deploy contínuo via Vercel.

- Funcionalidades Críticas: HTML Semântico, Botão flutuante/CTA para WhatsApp, metadados Open Graph configurados, e aderência a padrões básicos de acessibilidade (WCAG).

Riscos de Alto Nível (Premissas e Restrições)

- Risco: Tempo de carregamento elevado em conexões 3G/4G móveis, o que pode aumentar a taxa de rejeição antes do usuário visualizar a proposta de valor.

- Mitigação: Otimização agressiva de imagens, carregamento lazy-load e utilização do Next.js para renderização eficiente.

Marcos do Cronograma (Milestones Preliminares)

- Fase 1: Setup da arquitetura (Next.js + TypeScript + Tailwind) e repositório.

- Fase 2: Desenvolvimento da interface (Mobile-first) e estruturação do fluxo (Hero até FAQ).

- Fase 3: Implementação de SEO (Open Graph, Meta tags) e testes de acessibilidade.

- Fase 4: Deploy na Vercel e validação de links (WhatsApp).